# 국내 스마트 경찰 경광등 사업계획서

경찰청 직납 구조 구축 및 정부 R&D 과제 연계 계획

- 작성: 엠클라비스㈜ 영업본부 (김장하)

- 작성일: 2026년 10월 6일

- 버전: v1.0 (내부 검토용 초안)

## 0. 요약 (Executive Summary)

목표. 2029년까지 당사 24GHz 레이더를 내장한 "레이더 일체형 스마트 경찰 경광등"을 나라장터 혁신제품 또는 종합쇼핑몰 품목으로 등록하여, 특장업체를 거치지 않고 경찰청·시도경찰청에 직접 납품하는 구조를 만든다.

왜 지금인가. 세 가지 흐름이 겹친다.

- 해외에서는 VITRONIC이 2021년 폴란드 재무부에 Enforcement Bar 탑재 이동 단속차 102대를 납품한 데 이어 2026년 3월 Intertraffic에서 다시 소개했고, Ekin·Hikvision·Dahua·GET도 경찰차 라이트바에 번호판 인식과 속도 측정을 통합한 제품을 내놓았다. 경광등이 "이동식 종합 단속 플랫폼"으로 바뀌는 중이다.

- 국내 경찰청은 2021년 말 순찰차 탑재형 교통단속장비(레이더 + 카메라)를 고속도로 암행순찰차에 시범 도입했고, 2022년 3월 본격 운영에 들어간 뒤 지금까지 확대하고 있다(언론 보도 기준). 또 2025년 LED 전광판이 붙은 5세대 리프트 경광등을 도입했으며, 2035년까지 신규 경찰차를 100% 전기·수소차로 바꾸기로 했다. 순찰차 특장이 다시 설계되는 시기다.

- 당사는 이미 경찰청 무인교통단속 규격을 충족하는 전·후면 레이더(MCRT-100N/100R)를 토페스·진우ATS 등 완제품에 공급해 왔고, 2026년 강릉 ITS 세계총회에 "이동형 무인교통단속 시스템" 완제품을 출품하며 완제품 사업으로 전환하기로 결정했다. 스마트 경광등은 그 연장선에 있다.

현재 구조와 진입 방법. 2024년 경찰청 종합쇼핑몰 납품요구 내역을 분석한 결과, 경찰 순찰차 경광등은 별도 품목으로 구매되지 않는다. 특장업체 ㈜나눔컴퍼니가 차량과 함께 "패키지용품(리프트경광등·사이렌앰프·써치라이트 등)"으로 제3자단가계약을 통해 공급하고, 경광등 제조사(국제산업·현도산업 등)는 그 뒤에서 하도급으로 납품한다. 이 구조를 바꾸지 않고 직납하려면 "경광등"이 아니라 "레이더 기반 교통단속·안전 장비"로 품목을 재정의하여 혁신제품 수의계약 또는 경찰청 교통단속장비 예산으로 들어가는 것이 현실적이다.

추진 단계.

| 단계 | 기간 | 핵심 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 0단계 준비 | 2026.10 ~ 2026.12 | 경찰 현장 수요 확인, 수요처 구매동의서 협의, 특허 FTO, ODM 파트너 확보, 과제 기획서 |
| 1단계 개발·과제 | 2027 | 정부 R&D 과제 1~2건 선정(5~9억), 시제품(TRL6) 10대, KPEX 출품, 시범 장착 5~10대 |
| 2단계 실증·지정 | 2028 | 현장 실증(TRL8), 혁신제품 지정 신청, 시범구매(조달청 예산) 30대 내외 |
| 3단계 직납 정착 | 2029 ~ | 혁신제품 수의계약·종합쇼핑몰 등록, 연 300대 → 1,000대 |

투자와 확장 범위. 3년간 총 8~10억 원 규모이며 이 중 정부 R&D로 6~8억 원을 조달하고 자부담은 약 2억 원이다. 인력은 현 11명에서 2명 이내 충원(하드웨어·기구 1, 과제관리·인증 1)으로 제한하고, 경광등 광학·기구·사이렌은 ODM 협력사에 맡겨 당사는 레이더·신호처리·제어기에 집중한다.

정부 과제. 1억 원 이상을 지원하는 과제 중 당사 조건에 맞는 것은 다음 다섯 가지이며, 2027년 상반기 공고에 맞춰 2건 이상 병행 신청한다. 자세한 내용은 5장.

| 우선순위 | 과제 | 규모 | 핵심 요건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 중기부 민관공동기술사업화 R&D 구매연계형 | 2년 최대 6억 | 수요처 구매동의서 |
| 2 | 조달청 공공혁신수요기반 혁신제품 기술개발(시범구매연계형) | 2년 10억 내외 | 중소기업, 지정 수요 12개 중 선택(경광등 수요 미확인) |
| 1 | 과기정통부·경찰청 폴리스랩 3.0 신속시범형 | 18개월 9억(선정 사례, 한도 미확인) | 시제품 보유, 경찰 현장실증 |
| 2 | 과기정통부·경찰청 치안신산업 핵심기술 사업화 지원 | 2년 5억 내외 | 치안 R&D 성과 보유 |
| 3 | 중기부 기술혁신개발사업 시장대응형 | 2년 5억 | 수요처 불요(예비 경로) |

### 이 문서의 근거 수준 (읽기 전에)

- 추가 조사 결과(2026.10.6, 검색 요약 기준). 구매연계형 3차 접수는 6월 15일부터 29일, 조달청 시범구매연계형 접수는 5월 18일부터 6월 10일로 여러 요약이 일치한다. 조달청 과제는 자유 제안이 아니라 지정 수요 12개 중 하나를 골라 신청하고 기업부설연구소가 필수라서, 경광등 관련 수요가 없으면 기본안에서 뺀다. 폴리스랩의 9억 원은 2026년 선정 사례 금액이며 공고 한도인지는 확인하지 못했다.

- 과제 정보. 중기부·조달청·과학치안진흥센터 공고 원문 사이트에 접속할 수 없어 검색 결과 요약과 언론 보도를 기준으로 정리했다. 지원금액, 접수 기간, 신청 요건은 공고 원문으로 재확인해야 한다.

- 지금 접수 중인 과제. 2026년 10월 6일 기준으로 5장 과제 중 접수 중인 것은 확인하지 못했다. 2026년 창구는 대부분 닫혔고, 다음 기회는 2027년 상반기로 본다. 그래서 0단계에서 수요처 구매동의서를 먼저 확보하는 일정으로 짰다.

- 시장 규모·재무. 2장 시장 추정과 7장 재무는 당사 가정이다. 경찰청 순찰차 경광등 연간 물량과 직납 단가는 확인된 값이 아니다.

- 개발 사양. 3장 목표 규격은 기존 레이더 규격에서 가져온 초안이며, 이동 플랫폼 성능은 아직 검증되지 않았다.

- "왜 아직 없는가"(2.6장). 국내에 일체형이 없는 이유를 직접 설명하는 자료는 찾지 못했다. 원인 여섯 가지는 외부 자료로 추정한 것이며, 개인정보보호법 관련 내용은 서울신문 단독 보도와 후속 보도를 검색 요약으로만 확인했다(원문 미열람, 소송 결과·개인정보위 후속 조치 미확인). 인터뷰와 시장조사로 확인한다.

- Hikvision 벤치마킹(3.5장). 제조사 리플릿 한 장을 근거로 했다. 속도 정확도, 중량, 방수 등급, 인증은 자료에 없어 비교하지 못했다. 중국 제조사 규제 동향은 검색 요약 기준이며 원문 확인이 필요하다.

- 사실 확인이 필요한 항목. 경찰청 단속장비 시범·확대 시기, 경광등 납품사 현황, 해외 특허의 한국 출원 여부.

## 1. 사업 배경과 추진 목적

### 1.1 글로벌 동향: 경광등이 단속 플랫폼이 된다

당사가 2025년 10월 조사한 해외 5사 비교와 2026년 4월 특허 조사 결과를 요약하면 다음과 같다.

| 업체 / 제품 | 핵심 구성 | 포지셔닝 |
| --- | --- | --- |
| VITRONIC Poliscan Enforcement Bar | ANPR + 레이더 속도단속 + 영상증거, 최대 5차선, 4G | 정확한 단속·증거성 중심, 2021년 폴란드 102대 납품(2026.3 Intertraffic 재소개) |
| Ekin Patrol G2 | ANPR + 속도 + 주차관리 + 360° 영상, 7차선, 20kg | 올인원, 미국 2,500만 달러 투자 유치 |
| Hikvision Intelligent Light Bar | 77GHz 레이더 128 타깃, 320km/h, HikCentral 연동 | 레이더 + 중앙 증거관리 |
| GET Group ADHAM Light Bar | ANPR + 360° + 얼굴인식 + 속도 레이더, C2 연동 | 보안·관제 통합 |
| Dahua iPatrol Smart Light Bar | 360° + 정밀 레이더 + AI 위반·불법주차 탐지 | 모바일 스마트 허브 |

그림 1-1. 해외 4사 제품 사진. VITRONIC은 발표자료(ASECAP Days 2024.5), Hikvision은 Intelligent Light Bar 리플릿(2023), GET은 ADHAM 브로슈어, Ekin은 Patrol G2 사용자 매뉴얼(V1.0.241120)에서 가져왔다. Dahua iPatrol은 이미지 자료가 없어 제외했다.

제조사 자료로 확인한 사양은 다음과 같다.

| 제품 | 제조사 자료로 확인한 사양 |
| --- | --- |
| VITRONIC Poliscan Enforcement Bar | 4면 360° 단속, 주행·정차 중 운용, 적외선 조명으로 주야간 운용, 번호판 인식 98~99%, 15개 차종 분류, 최대 250km/h 판독 |
| Hikvision Intelligent Light Bar (iDS-TVJ860-IR) | 전·후면 8MP, 좌·우 5MP 카메라, 77GHz 레이더 최대 320km/h·128 타깃, 최대 5차로, DC12~14V 18.3A, GPS·4G·Wi-Fi |
| GET Group ADHAM Smart Patrol | 번호판 인식, 360° 감시, 얼굴인식, 속도 레이더를 한 라이트바에 통합, 관제센터 연동, 경찰 표준 경광 구성 준수 |
| Ekin Patrol G2 | 플러그 앤 플레이, DC 12V·360W 전원, RJ45 이더넷 연결과 웹 인터페이스, 차량 번호·속도·위치·증거 사진 실시간 기록 |

VITRONIC의 폴란드 사례는 라이트바형 장비가 실제 정부 발주로 대량 납품된 가장 분명한 근거다. 2021년 1월 계약, 6~11월 납품이었고, 70대는 Enforcement Bar 2기를, 32대는 1기를 탑재했다.

시사점은 세 가지다. 첫째, 경쟁 포인트가 속도측정 정확도에서 다기능 통합성으로 옮겨가고 있다. 둘째, 아직 제조사 발표·전시 단계가 많아 실제 채택 규모와 법적 효력은 국가별로 확인해야 하며, 국내에는 이 개념의 국산 제품이 없다. 셋째, 통합 라이트바 구조 특허(Federal Signal, US9002313B2)는 2026년 8월 30일 만료되어 구조 자체는 자유 실시가 가능해졌다. 다만 Ekin의 3건(US9928737B2, US9791766B2, US10946793B1)은 2034~2040년까지 유효하므로 한국 출원 여부와 청구항 회피 설계를 0단계에서 확인해야 한다.

### 1.2 국내 동향: 경찰청이 이미 같은 방향으로 가고 있다

- 순찰차 탑재형 교통단속장비. 경찰청은 2021년 말 고속도로순찰대 암행순찰차 17대에 레이더 + 카메라 기반 주행 중 과속단속 장비를 시범 장착했고, 약 3개월간 1만 2,503건을 적발했다. 2022년 3월 본격 운영을 시작했고 고속도로 내 모든 암행순찰차(42대)로 확대할 계획이 보도됐다. 2025년 보도에서도 암행순찰차 실시간 과속단속이 계속 소개되고 있다. 시기와 대수는 보도 기준이므로 경찰청 확인이 필요하다. 공급사는 ㈜아이에스앤로드테크 1개사이며, 경찰청 「K-치안산업 100」(2024)에 051번 "차량탑재형 교통단속장비"로 수록되어 있다.

- 리프트 경광등 고도화. 2024년 전기 다목적 순찰차와 고속순찰차에 리프트 경광등이 대량 적용됐고, 2025년에는 뒤쪽에 LED 전광판이 붙은 5세대 모델이 도입됐다. 리프트 경광등 납품사는 2025년에 변경됐다(보도·커뮤니티 자료 기준 ㈜현도산업, 국제산업 등. 사실 확인 필요).

- 차량 전동화. 2026년 7월 행안부·경찰청·기후에너지환경부가 2035년까지 신규 경찰차를 100% 전기·수소차로 전환하는 협약을 맺었다. 전국 경찰 차량은 약 1만 7,600대, 연평균 신규 구매·임차는 약 1,908대다. 전기차는 12V 보조 전원 용량과 루프 구조가 달라 경광등·사이렌이 다시 설계된다.

- 과학치안 R&D 확대. 과기정통부·경찰청은 폴리스랩 3.0(현장 실증형), 치안신산업 핵심기술 사업화 지원(2026~2031년 273억 원, 44개 과제), 미래치안도전기술개발을 운영하며, 경찰청은 매년 3~4월 R&D 기술수요조사를 받는다.

### 1.3 당사의 출발점: 이미 경찰 규격을 통과한 레이더

| 구분 | 현황 |
| --- | --- |
| 회사 | 엠클라비스㈜, 2016년 설립, 서울 서초구, 11명, 2024년 매출 약 17.8억 원, 대표이사 이미희 |
| 핵심 제품 | 24GHz FMCW 무인교통단속용 전면 레이더 MCRT-100N, 후면 레이더 MCRT-100R(KC, IP67), 60GHz MCRT-200N/R 신규 |
| 경찰 규격 대응 | 경찰청 검지기 속도규격(경찰-6310 계열) 충족: 측정 0~250km/h, 오차 ±1km/h 이하, 검지율 90%+5% 이상 |
| 납품 실적 | 토페스·진우ATS 조달우수제품에 당사 레이더 탑재, 아이티인 등 단속장비사 납품, 서울경찰청 현장검증 대응 경험 |
| 기타 제품 | 하이패스 단차로 톨게이트 VDS 레이더, 고속도로 VDS·LCS, 소하천 레이더 수위계 |
| 2026년 결정 사항 | 강릉 ITS 세계총회에 "이동형 무인교통단속 시스템" 등 6종 출품, 부품 공급에서 완제품 직접 운영으로 확장 |

즉 스마트 경광등의 핵심인 "움직이는 차량에서 주변 차량의 속도·거리·각도를 정확히 재는 기술"은 이미 보유하고 있다. 새로 만들어야 하는 것은 ① 자차 속도를 보정하는 이동 플랫폼용 신호처리, ② 경광등 하우징에 레이더를 넣는 기구·전원·EMI 설계, ③ 경찰 운용 UI와 관제 연동이다. 경광등 광학과 사이렌은 당사가 새로 배울 영역이 아니라 ODM으로 확보한다.

### 1.4 현장 경찰관이 이 제품을 선호할 이유와 근거

먼저 밝혀 둘 점. 경찰관을 대상으로 한 경광등·순찰차 장비 선호도 설문은 찾지 못했다. 아래 근거는 "현장에 이런 위험과 요구가 있다"는 사실이며, "경찰관이 이 제품을 선택한다"는 증거가 아니다. 선호는 가설이고, 이를 검증하는 방법은 마지막에 둔다. 아래 수치는 모두 언론 보도 기준이며, 원문 사이트에 접속하지 못해 검색 요약으로 확인했다. 제안서에 인용하기 전에 원문 대조가 필요하다.

| 번호 | 경찰관이 선호할 이유(가설) | 핵심 근거 | 근거 수준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 사고 처리 중 뒤에서 오는 차량이 가장 무섭다 | 고속도로순찰 업무 중 교통사고로 다치거나 숨진 경찰관 5년간 34명, 2026년 1월 사고 수습 중 경찰관 사망 | 강함 |
| 2 | 2차사고는 한 번 나면 치명적이다 | 2차사고 치사율이 일반사고의 약 5~6.5배, 2026년 1~5월 고속도로 2차사고 사망자 급증 | 강함 |
| 3 | 경찰이 이미 경광등으로 안전을 해결해 왔다 | 2014년 순직 사고를 계기로 리프트 경광등 개발, 2015년 188대 투입 후 일선 호평 보도 | 중간 |
| 4 | 일반 순찰차도 주행 중 단속하고 싶다 | 탑재형 단속장비 시범 기간 고속도로 과속 사고 82%, 사망자 89% 감소(경찰청 발표), 사망사고 69.8%가 단속장비 없는 구간 | 중간 |
| 5 | 해외 경찰도 같은 문제를 장비로 풀고 있다 | 미국 경찰 순직 원인 1위가 차량 관련(2014~2016년 35~38%), 해외 5사가 라이트바에 센서 통합 | 중간 |

#### 이유 1. 사고 처리 중 후방 접근 차량이 실제 위험이다

- 2021~2025년 5년간 고속도로순찰 업무 중 교통사고로 다치거나 숨진 경찰관은 34명이다. 연도별로는 2021년 3명, 2022년 12명, 2023년 5명, 2024년 10명, 2025년 3명으로 보도됐다(부상 기준 33명으로 집계한 보도도 있어 사망 1명 포함 여부는 확인이 필요하다). 출처: 네이트뉴스 2026.1.10

- 2026년 1월 초 서해안고속도로에서 사고를 수습하던 고속도로순찰대 경찰관과 견인차 기사가 졸음운전 차량에 치여 숨졌고, 구급대원 2명 등 9명이 다쳤다. 보도는 현장 출동 인원 보호조치를 강화해야 한다고 전했다. 출처: 네이트뉴스 2026.1.4, 영상 단독보도 2026.1.7

- 2024년 1월 야간에 사고를 수습하다 2차사고로 중상을 입은 경찰관이 2년 가까이 치료를 받다 2026년 8월 숨진 채 발견됐다는 보도가 있다. 2차사고의 피해가 사고 순간에 끝나지 않는다는 사례다. 출처: 다음뉴스 2026.8.9

#### 이유 2. 2차사고는 치명적이고 늘고 있다

- 한국도로공사 자료 기준 고속도로 2차사고 치사율은 54.3%로 일반사고 8.4%의 6.5배다. 출처: 전북일보 2025.9.1

- 최근 3년 기준으로는 2차사고 43.8%, 일반사고 8.8%로 약 5배라는 보도도 있다. 기간과 집계 기관이 달라 수치 차이가 있으므로 제안서에는 두 값을 모두 쓰지 말고 한 출처의 값만 쓴다. 출처: YTN 2026.7.9

- 고속도로 2차사고는 2021년 50건에서 2025년 65건으로, 피해자는 63명에서 92명으로 늘었다. 출처: 전북일보 2025.9.1

- 2026년 1~5월 고속도로 사망자가 전년 대비 52.4% 늘었고, 2차사고 사망자가 크게 늘어 경찰청이 특별대책을 추진한다고 보도됐다. 출처: 파이낸셜뉴스 2026.6.24

차량 밖에서 사고 조치를 하는 경찰관은 이 치사율에 가장 가까이 노출된다. 후방에서 오는 차량의 속도와 거리를 미리 알려 주는 장비는 이 위험을 직접 줄이는 기능이다.

#### 이유 3. 경찰이 이미 경광등으로 안전을 해결해 왔고 평가도 좋았다

- 리프트 경광등은 2014년 4월 경기 여주에서 도로 위 장애물을 치우던 경감이 차량에 치여 숨진 사고를 계기로 개발이 추진됐다. 같은 해 인천아시안게임 지원 순찰차에 먼저 도입됐다(출처 재확인 필요).

- 2015년 경찰청은 좌·우 방향 표시가 되는 리프트 경광등 순찰차 188대를 고속도로순찰대와 교통순찰대에 투입했다. 전방 3~4km에서도 보이며 일선에서 호평을 받았다는 보도가 있다. 출처: 머니투데이 2015.2.12, 한국일보 2015.2.11, 충청투데이

- 2024년 전기 다목적 순찰차와 고속순찰차에 리프트 경광등이 대량 적용됐고(2024년 경찰청 납품요구 181대, 89대), 2025년에는 LED 전광판이 붙은 5세대가 도입됐다.

의미는 두 가지다. 첫째, 경찰은 안전을 이유로 경광등에 계속 투자해 왔고 현장이 그것을 환영했다. 둘째, 현재 경광등은 경고를 보여 줄 뿐 접근 차량이 위험한지 알지 못한다. 이 한계를 메우는 것이 본 제품이다.

#### 이유 4. 일반 순찰차도 주행 중 단속하고 싶다

- 경찰청은 차량탑재형 교통단속장비를 고속도로에서 시범 운영해 약 3개월간 과속 1만 2,503건을 적발하고 110건을 입건했다. 같은 기간 고속도로 과속 사고가 17건에서 4건(82% 감소), 사망자가 9명에서 1명(89% 감소)으로 줄었다고 발표했다. 표본이 작고 다른 요인을 통제하지 않은 수치이므로 인과를 단정하지 않는다. 출처: 경향신문 2022.3.3, 문화일보

- 2026년 경찰청 특별대책 자료에서 고속도로 사망사고의 69.8%가 단속장비가 없는 구간에서 발생했고, 이동식 단속장비 위치 조정과 알람 순찰을 강화하기로 했다. 단속 장비가 없는 구간에 갈 수 있는 이동식 수단이 필요하다는 뜻이다. 출처: 파이낸셜뉴스 2026.6.24

- 고정 카메라 앞에서만 감속하는 행태를 이동식 단속이 막는다는 점은 보도마다 공통으로 언급된다. 다만 현재 탑재형 장비는 암행순찰차 중심(수십 대)이다. 경광등에 내장하면 일반 순찰차까지 넓힐 수 있다.

#### 이유 5. 해외 사례

- 미국 법집행 기관 순직 원인 중 차량 관련이 1위였다. 2014년 50명(37%), 2015년 49명(35%), 2016년 54명(38%)이다. 2011~2020년에는 도로에서 차량에 치여 숨진 경찰관이 131명(7%)이다. 사고 현장 대응 중이 가장 위험하며, 정차한 경찰차가 뒤에서 추돌당하는 것을 대표적 위험으로 본다. 출처: 미국 NIJ 보고서, NIOSH

- 해외 제조사 5사(VITRONIC, Ekin, Hikvision, GET, Dahua)가 라이트바에 레이더와 AI 감지를 통합한 제품을 내놓았다(당사 2025년 10월 조사). VITRONIC은 2021년 폴란드 재무부 이동 단속차 102대(마킹 70대, 비마킹 32대) 납품 실적이 있고 번호판 인식률 98~99%를 발표했다(VITRONIC 발표자료, ASECAP Days 2024.5). 공급자가 이 방향으로 움직인다는 점은 확인되지만, 경찰의 사용 평가는 확인하지 못했다.

#### 선호를 가로막을 수 있는 요인

현장에서 외면받는 장비가 되지 않으려면 아래를 설계에서 먼저 풀어야 한다.

| 우려 | 대응 |
| --- | --- |
| 오경보가 잦으면 경찰관이 끄고 쓰지 않는다 | 후방 경보 오경보율을 성과지표로 두고 실증 중 집계, 임계값을 경찰관이 조정할 수 있게 설계 |
| 조작이 번거롭다 | 자동 전환을 기본으로 하고 수동 조작은 최소화. 기존 리프트 경광등 조작 방식과 맞춤 |
| 단속 기능이 경찰관의 추가 업무가 된다 | T2는 알림까지만, 증거 수집·고지는 T3와 기존 단속 체계(TCS)에서 처리 |
| 무겁고 전력을 많이 쓴다 | 25kg, 60W 이하 목표, 전기차 12V 대응 |
| 장비가 고장 나면 경광등까지 멈춘다 | 레이더 고장 시에도 경광·사이렌은 독립 동작하도록 설계(페일세이프) |
| 가격이 오른다 | 경광등·레이더·단속장비를 한 번에 대체하는 총비용 비교 자료 준비 |

#### 선호도를 확인하는 방법

현재는 가설이므로 제안서와 실증에서 아래로 증거를 만든다.

- 사전 인터뷰(0단계). 고속도로순찰대와 교통순찰 경찰관 10~20명을 대상으로 사고 처리 중 위험했던 경험, 현재 경광등의 불만, 후방 경보에 대한 기대를 묻는다. 시도경찰청 교통과를 통해 요청한다.

- 실증 설문(과제 2차년도). 장착 전·후 각 1회 설문한다. 항목은 후방 경보 유용성, 오경보 체감, 조작 부담, 안전하다고 느끼는 정도, 계속 장착하길 원하는지다.

- 로그 기반 지표. 경보 발생 횟수, 경찰관의 경보 끄기 횟수, 접근 차량 최대 속도 분포를 자동 기록한다.

- 성과지표화. "재장착 희망 80% 이상, 유용성 5점 만점에 4.0 이상"처럼 제안서 지표에 넣는다(개발계획 제안서 3.2장 11번).

### 1.5 추진 목적

- 경찰청에 당사 명의로 직접 납품하는 품목을 확보하여, 단속장비사에 종속된 부품 공급 매출 구조에서 벗어난다.

- 정부 R&D로 개발비 대부분을 조달하고, 그 과제의 현장 실증을 그대로 직납 레퍼런스로 활용한다.

- 전동화·스마트 순찰차 재설계 시점(2027~2030)에 "레이더가 들어간 경광등"을 표준으로 자리 잡게 한다.

## 2. 국내 경찰 경광등 시장과 조달 구조

### 2.1 시장 규모 추정

2024년 경찰청(수요기관코드 1320000)의 종합쇼핑몰 납품요구 내역 중 ㈜나눔컴퍼니 공급분 137건을 분석했다. 경광등·사이렌 관련 품목만 추리면 다음과 같다.

| 납품요구(2024) | 품목(물품식별명) | 수량 | 납품단가(원) | 금액(원) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 경찰청 전기다목적순찰차 구매 | 리프트경광등 외 2종 (전차종공용) | 181 | 4,900,000 | 886,900,000 |
| 고속 순찰차 구매 | 장방향경광등 제거 / 리프트경광등 설치 (쏘나타) | 89 | 3,700,000 | 329,300,000 |
| 고속 순찰차 구매 | 써치라이트 외 2종 | 89 | 1,200,000 | 106,800,000 |
| 암행순찰차 구매 | 군경그릴경광등 외 2종 | 26 | 800,000 | 20,800,000 |
| 상용차량(순찰차 2대) | 리프트경광등 외 3종 | 2 | 6,950,000 | 13,900,000 |
| EOD·호송·공용 승합차 등 | 그릴경광등 외 1종 (중형승합차용) | 약 30 | 950,000 | 약 28,000,000 |
| 각종 차량 | 싸이렌앰프 외 2종 | 약 25 | 900,000 | 약 22,000,000 |
| 합계(이 파일 범위) |  |  |  | 약 14억 원 |

이 파일은 한 특장업체의 2024년 납품요구만 담고 있으므로 전체 시장은 더 크다. 연평균 신규 경찰차 1,908대 중 순찰차 계열을 1,000~1,200대로 가정하고(당사 가정, 경찰청 확인 필요) 리프트 경광등 단가 490만 원을 적용하면 순찰차 경광등 신규 수요만 연 50~60억 원이다. 여기에 교체·수리, 암행순찰차·고속순찰대 단속장비, 지자체 자치경찰·소방·도로공사 등 유사 수요가 더해진다.

### 2.2 현재 조달 구조: 경광등은 "차량 패키지"의 일부다

경찰청·시도경찰청 (수요기관)
   │ ① 순찰차 특장 개조·경광등 설치 공고
   ▼
조달청 종합쇼핑몰 (제3자단가계약) ── ② 계약·수주 ──▶ ㈜나눔컴퍼니 (특장업체)
                                                     ▲
                       ③ 완성차 공급 (현대자동차 등) ─┘
                                                     │ ④ 특장 개조·장착
                          리프트/장방향 경광등 · 사인보드 · 앰프 · 통합컨트롤러
                                                     ▼
          ⑤ 구조변경 승인 · 교통안전공단 실차 검사 ──▶ ⑥ 최종 납품·정산 (경찰서)

핵심 사실은 다섯 가지다.

- 경광등은 세부품명 "경광등"이 아니라 "패키지용품"이라는 포괄 품명으로, 차량과 동시구매 방식으로 납품요구된다. 수요기관은 특장업체를 고르는 것이지 경광등 브랜드를 고르지 않는다.

- 나눔컴퍼니의 차량별 규격서에는 경광등과 사이렌 앰프의 공급자가 나눔컴퍼니(주), 원산지가 한국으로 적혀 있다. 실제 제조사는 확인하지 못했다(보도·커뮤니티 자료는 국제산업, ㈜현도산업 등을 거론한다).

- 순찰차는 나눔컴퍼니 규격서뿐 아니라 경찰청 장비운영과의 순찰차 사양서 기준에 적합해야 한다(NN-EXPC 규격서 6.3.5). 규격이 두 겹이다.

- 경광등 장착은 구조변경 승인과 교통안전공단 실차 검사 대상이다. 제작 완료 후 기술검토, 제원 측정, 최대안전경사각도 측정을 받고, 납품 전에는 자체 검사시트(리프트 경광등은 전기 공급·작동 확인)를 통과해야 한다.

- 특장업체(나눔컴퍼니)는 수인호송차·안전순찰차·EOD 출동차 등 차량 자체도 제3자단가계약으로 공급하는 사업자이며, 「K-치안산업 100」에 탈부착식 경광등·LED 안전경고등·PL 경고등 등 6개 제품이 수록된 경찰 장비 전문 업체다. 정면 경쟁보다는 협력 또는 우회가 맞다.

경광등 단품으로 종합쇼핑몰에 들어가더라도, 순찰차 특장 계약이 패키지로 묶여 있는 한 수요기관이 경광등만 따로 사야 할 이유가 있어야 한다. 그 이유가 "레이더 기반 단속·안전 기능"이다. 한편 경기북부 자율방범대처럼 경광등만 단품으로 입찰하는 소규모 수요도 있다(2.5장).

### 2.3 직납 경로 네 가지와 규격 반영 경로 하나

| 경로 | 방식 | 요건 | 평가 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 종합쇼핑몰 MAS 단품 등록 | 세부품명 "경광등" 또는 "교통단속장비"로 다수공급자계약 체결 후 수요기관이 쇼핑몰에서 직접 선택 | 세부품명 기준 거래실례 3건 이상, 품목 기준 1건 이상(특수관계인 거래 불인정), 직접생산, KC | 안정적이지만 실적이 먼저 있어야 함. 3단계 목표 |
| B. 혁신제품 지정 → 수의계약·시범구매 | 조달청(또는 중기부·산업부) 혁신제품 지정 시 최대 6년(3+3) 수의계약, 조달청 예산으로 시범구매 | R&D 성과(5년 이내) 또는 혁신성·공공성 평가 통과, 상·하반기 신청(2026년 상반기 1/30~3/5, 하반기 7/10~8/10) | 최우선. 실적 없이도 직납 가능, 시범구매가 레퍼런스 |
| C. 우수제품 지정 | 특허·NET·NEP 기반 조달청 우수제품 지정 시 수의계약 | 특허 또는 신기술 인증 + 품질 인증 | 특허 확보 후 2단계에서 병행 |
| D. 경찰청 교통단속장비 예산 직접 구매 | 경찰청 교통국·시도경찰청이 "차량탑재형 교통단속장비"로 물품구매 입찰 또는 수의계약 | 경찰 규격서 적합, 단속 데이터의 TCS(교통경찰업무관리) 연계 | 현 공급사 1개사 독점 구조라 2번째 공급사 수요가 있음 |
| E. 순찰차 규격 반영(통합디바이스 연동) | 나눔컴퍼니 통합디바이스 규격·순찰차 규격서와 경찰청 순찰차 사양서에 레이더 연동 모듈을 반영하고 특장업체를 거쳐 납품 | 통합디바이스 USB 연동 규격 정합, 구조변경 승인, 교통안전공단 실차 검사 | 가장 빠른 진입이나 직납은 아님. 직납 전 단계의 실적·현금흐름 경로 |

추천 조합. 1단계에서 D(교통단속장비 2nd 벤더)와 R&D 현장실증으로 실적을 만들고, 2단계에서 B(혁신제품)를 받아 수의계약 경로를 열며, 3단계에서 A(MAS)로 정착한다. 병행하여 특장업체·현대차 스마트순찰차에 레이더 모듈을 공급하는 간접 경로도 유지한다. 이는 직납은 아니지만 MAS 거래실례 요건과 현금흐름을 채워 준다.

### 2.4 경쟁 구도

| 구분 | 업체 | 강점 | 당사 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| 특장·패키지 | ㈜나눔컴퍼니 | 경찰청 특장 계약 장악, 경찰 장비 6종 등재 | 레이더 모듈 공급 협력 제안, 패키지 밖 "단속 기능" 품목으로 차별화 |
| 리프트 경광등 | 국제산업, ㈜현도산업 | 경광등 광학·기구·양산 | ODM 파트너 후보. 당사가 레이더·제어기, 이들이 하우징·광학 |
| 차량탑재형 단속 | ㈜아이에스앤로드테크 | 경찰청 시범·본사업 단독 공급, TCS 연계 경험 | 경광등 일체형·전기차 대응·저가화로 2nd 벤더 포지션 |
| 번호판 인식 | 모트렉스㈜ | 순찰차 번호판 인식 제어기 공급 | 3단계 단속형 모델의 카메라·ANPR 파트너 후보 |
| 해외 | VITRONIC, Ekin, Hikvision, Dahua, GET | 완성도, 레퍼런스 | 국산, 경찰 규격 적합, 국내 A/S로 방어 |

### 2.5 차량별 경광등 규격서 분석

나눔컴퍼니의 차량별 순찰차 규격서 3종, 순찰차 공용 통합디바이스 규격서, 경기북부 자율방범대 경광등 입찰요청서를 비교했다. 규격서와 입찰요청서의 작성 연도는 문서에 없어 확인하지 못했다.

그림 2-1. 규격서에 실린 순찰차와 경광등 사진. 쏘나타(NN-CARP115), 렉스턴 고속도로순찰차(NN-EXPC), 싼타페(NN-COPC), 경기북부 자율방범대 입찰요청서의 청색 경광등 샘플이다.

| 차종·규격 | 경광등과 연동 장치 | 크기·전기·검사 |
| --- | --- | --- |
| 쏘나타 순찰차 NN-CARP115 (식별번호 25204397) | 상승·하강 리프트 경광등에 사인보드(전광판)를 내장, 경광등 안에 앰프를 넣어 외부 방송, 통합 컨트롤 박스를 앞좌석에 설치 | 리프트 경광등 전기 공급·작동 여부를 자체 검사시트로 확인, 교통안전공단 실차 검사 |
| 렉스턴 고속도로순찰차 NN-EXPC (식별번호 24547105) | 스피커 내장 LED 장방향 경광등을 FRP 에어스포일러 위에, 점멸등은 측면에 장착. 통합컨트롤러(7~9인치 모니터, Android 또는 Car PC, LTE·GPS)와 접이식 사인보드(1,200×600mm) | 경광등 1,250×296×167mm, 앰프 100W. 이동 중에는 전후방 경음기가 함께, 정지(기어 P) 시에는 후방 경음기만 자동 작동 |
| 싼타페 다목적 순찰차 NN-COPC (식별번호 25479810) | 전면 루프에 장방향 경광등, 앰프 내장, 컨트롤박스 위치는 수요처와 협의 | 경광등 1,250×307×73mm, 앰프·스피커 100W급 이상 |
| 순찰차 공용 통합디바이스 외 2종 (식별번호 24857805) | 8인치 이상 태블릿 PC(통합디바이스), 통합보드, 컨트롤러. 각종 프로그램을 USB로 연동하고 멀티캠 외 스마트 특수장치의 통합 제어가 가능해야 함 | 컨트롤러는 차량에 설치한 제품을 하나로 사용하도록 추가 제작, 시공·작업 상태 육안검사 |
| 경기북부 자율방범대 경광등 입찰요청서 (경광등 단품, 32대) | 청색 장방형 LED 경광등, 신규 설치 21대와 탈거·교체 11대, 차량구조 변경 포함, 경기도 내 제작업체로 제한, 출장 설치·A/S 1년, 주말·공휴일 대응 | 1,200×306×127mm, IPX4 이상, DC 12V(10~15V), 평균 1.5A, 점멸 패턴 3종 |

이 규격서들에서 읽은 시사점은 다섯 가지다.

- 연동 자리가 이미 있다. 통합디바이스·통합컨트롤러가 멀티캠 같은 스마트 특수장치의 통합 제어를 규정한다. 레이더 모듈을 이 규격에 맞춰 공급하는 것이 가장 마찰이 적은 진입이다(경로 E).

- 정차 시 후방이 핵심이다. 규격서는 기어 P에서 후방 경음기만 작동하도록 정한다. 정차 중 후방 접근 경보라는 T2의 핵심 기능과 방향이 같다.

- 치수와 전원을 맞춘다. 기존 장방향 경광등은 길이 1,200~1,300mm, 폭 약 300mm, 높이 73~167mm, DC 12V다. T2 하우징은 이 범위를 기준으로 설계한다. 레이더를 넣으면 높이가 늘 수 있어 개념 시제품에서 확인한다.

- 구조변경 승인과 실차 검사가 필수다. 인증·승인 일정을 개발 일정에 넣는다.

- 단품 입찰 시장이 따로 있다. 지역 제작업체 제한, 출장 설치, A/S 1년이라는 조건이라 지역 설치 파트너가 필요하다. 소규모지만 실적을 쌓는 경로로 쓸 수 있다.

### 2.6 왜 아직 없는가: 해외형 스마트 경광등이 국내에 들어오지 않은 이유

해외에는 라이트바에 센서를 넣은 제품이 있지만 국내에서는 센서 일체형 경광등을 찾지 못했다. 같은 기능이 없는 것은 아니다. 주행 중 과속단속은 탑재형 교통단속장비(2021년 말 암행순찰차 17대 시범, 이후 42대 확대 계획 보도)로, 번호판 인식은 모트렉스 제어기(2022년 시범 이후 2025년 말까지 누적 6,500대 이상 납품 보도)로 이미 별도 장비 형태로 쓰이고 있다. 없는 것은 센서를 경광등에 넣은 일체형이다.

이 이유를 직접 설명하는 자료는 찾지 못했다. 아래는 확인한 자료로 추정한 원인이며, 근거 강도를 함께 적었다.

| 순위 | 추정 원인 | 근거 | 강도 | 당사 설계의 대응 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 조달 구조에 신제품이 들어갈 자리가 없다. 경광등은 차량 패키지의 일부이고 나눔컴퍼니 규격서가 사양을 정한다. 수요기관은 경광등 브랜드를 고르지 않는다 | 2.2장, 2.5장 규격서 분석 | 높음 | 규격 반영 경로(E), 통합디바이스 연동 |
| 2 | 영상을 쓰는 일체형은 법적 부담이 크다. 2023년 9월 개인정보보호법과 시행령 개정으로 이동형 영상기기는 촬영 사실 표시가 의무가 됐다. 경찰이 이를 모르고 암행 순찰차를 약 10개월 운영해 위법 논란이 보도됐다 | 서울신문 단독(2024.6.27), 한국경제(2024.8.4) 후속 보도 | 중간(복수 매체가 같은 사실 보도, 원문 미확인) | T2는 영상 저장·식별 없음. 영상은 T3에서 파트너와 법무 검토 후 |
| 3 | 필요한 기능이 이미 따로 해결돼 있다. 탑재형 단속장비와 번호판 인식이 별도 장비로 운영되어 일체형으로 바꿀 급한 이유가 적다 | 1.2장, 2.4장, 언론 보도 | 중간 | 정차 중 후방 접근 경보처럼 기존 장비가 비운 기능으로 진입 |
| 4 | 해외 제품의 진입 장벽이 높다. KC·전파 인증, 구조변경 승인, 교통안전공단 실차 검사, 국내 규격서 적합성이 필요하다. 중소기업제품 공공구매 제도와 중국 제조사 보안 우려도 변수다 | 2.5장, 3.5장, 일반 정책 자료 | 낮음~중간(경찰 장비에 직접 적용된 사례는 못 찾음) | 국산, KC 보유 레이더, 국내 A/S |
| 5 | 시장이 작아 해외 업체의 현지화 유인이 적다. 경광등 연 1,000~1,200대는 당사 가정이다. 해외에서도 대량 납품이 확인된 것은 VITRONIC 폴란드 102대뿐이다 | 2.1장, 1.1장 | 추정 | 레이더 모듈 공급 등 간접 경로로 시장 규모 제약을 완화 |
| 6 | 경찰 내부 우선순위에서 밀린다. 예산과 관심이 전기차 전환, AI 순찰차(2026년 4월 공개, 6월 양천·관악 시범), 카메라·태블릿 연동에 쏠려 있다. 2023~2024년 납품 순찰차 616대에서 녹화 카메라 연동이 안 됐다는 보도도 있어, 새 장비의 연동을 꺼릴 수 있다 | 언론 보도(일요시사, 헤럴드경제 등) | 추정 | 연동 시험 성적서와 체크리스트를 납품 서류에 포함 |

확인하지 못한 것. 해외 라이트바가 국내에 소개됐다가 거절된 사례가 있는지는 찾지 못했다. 시도 자체가 없었을 가능성이 크다. 속도측정 장비의 계량법상 형식승인·검정이 이동식 라이트바에 어떻게 적용되는지도 확인하지 못했다. 경찰 담당자의 실제 판단은 알 수 없으므로 0단계 인터뷰에서 확인한다.

시사점. 원인 1~3은 당사 설계와 맞닿아 있다. T2가 영상을 저장하지 않고, 규격서와 통합디바이스 연동으로 들어가며, 기존 장비가 비운 후방 접근 경보로 진입하는 구성이 이 장벽들을 피한다. 반면 원인 6은 당사가 바꿀 수 없다. 경찰이 후방 접근 경보를 필요로 하는지는 현장 인터뷰와 실증으로만 확인된다. 인터뷰에서는 세 가지를 묻는다. 일체형을 검토한 적이 있는지, 후방 접근 경보가 필요한지, 영상 없는 레이더 경광등도 개인정보 쪽 부담이 되는지다.

## 3. 제품 개념: 레이더 일체형 스마트 경찰 경광등

### 3.1 제품 정의

경찰 순찰차 루프에 장착하는 LED 경광등 하우징 안에 당사 전·후면 24GHz 레이더와 제어기를 내장하여, 경광·사이렌 기능에 주행 중 주변 차량 속도 검지와 정차 중 후방 접근차량 경보를 더한 장비다. 세 단계 라인업으로 나눠 시장 진입 순서를 달리한다.

| 라인업 | 구성 | 용도·고객 | 진입 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 기본형 | LED 리프트/장방형 경광등 + 사이렌앰프 통합 제어, 경찰 규격 준수(ODM 기반) | 순찰차 일반 교체 수요, MAS 단품 진입용 | 3단계 |
| T2 레이더형(주력) | T1 + 전·후면 24GHz 레이더 + 제어기 + 운전석 표시기. 영상 미저장 | 순찰차·고속순찰대: 2차사고 예방, 과속 알림 | 1~2단계 |
| T3 단속형 | T2 + 카메라(ANPR, 파트너) + LTE + 경찰청 TCS 연계. 차량탑재형 교통단속장비 규격 | 암행순찰차·고속순찰대 단속 운용 | 2~3단계 |

### 3.2 현장 문제에서 출발한 핵심 기능

| 기능 | 현장 문제 | 구현 방식 |
| --- | --- | --- |
| 후방 접근차량 경보 | 갓길 정차·사고처리 중 2차사고. 리프트 경광등이 도입된 이유와 같다 | 후면 레이더가 80m 이내 접근 차량의 속도·거리로 충돌 위험 판단, 경광 패턴·사이렌·전광판 자동 전환, 경찰관 단말 알림 |
| 주행 중 과속 검지 | 단속카메라 앞에서만 감속하는 운전 행태 | 전면 레이더가 전방 차량 상대속도를 측정, 자차 속도(OBD/GPS)로 보정해 절대속도 산출, 임계 초과 시 알림(T2) 또는 증거 수집(T3) |
| 전광판·경광 연동 | 사고처리·음주단속 시 문자 표출을 수동 조작 | 리프트 상승·정차·후방 위험 상태에 따라 LED 전광판 메시지 자동 전환 |
| 자가진단·원격관리 | 경광등·사이렌 고장을 현장에서 파악 못함 | 레이더·LED·앰프 상태 자가진단, 관제 서버로 상태 보고(기존 VDS 관리 S/W 재사용) |
| 전기차 대응 | 12V 보조전원 용량·루프 하중·EMI | 저전력 설계(목표 60W 이하), 경량 하우징(목표 25kg 이하), EMI 차폐 |

### 3.3 목표 규격 (T2 기준, 초안)

| 항목 | 목표 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 레이더 | 24.05~24.25GHz FMCW 전·후면 각 1기, 거리·속도·각도 동시 측정 | MCRT-100N/R 파생, KC 적합성평가 보유 |
| 속도 측정 | 0~250km/h, 정지 시 오차 ±1km/h, 주행 중 ±3% 이내 | 경찰청 검지기 속도규격 + 이동 보정 |
| 검지 범위 | 전방 5~100m, 후방 5~80m, 수평 ±33° | 기존 제품 규격 |
| 동시 추적 표적 | 미정(개념 시제품 실측 후 확정) | Hikvision 128 타깃 벤치마킹(3.5장) |
| 경광 | 적·청 LED, 패턴 3종 이상, 리프트 옵션, 후면 LED 전광판 연동 | 5세대 리프트 경광등 사양 추적 |
| 외형 | 길이 1,200~1,300mm, 폭 300mm 안팎, 높이 73~167mm 범위(기존 장방향 경광등과 호환, 초안) | 나눔컴퍼니 규격서 3종, 자율방범대 입찰요청서 |
| 전원·환경 | DC 12V(10~15V), 60W 이하(경광 포함 별도), IP67, -30~+65℃ | 전기 순찰차 대응, 입찰요청서 전압 규격 |
| 통신 | CAN/이더넷(차량 내), 통합디바이스 USB 연동 옵션, LTE 옵션(T3) | 차량탑재형 단속장비 구성, 통합디바이스 규격 |
| 인증 | KC 전자파 적합등록, 전파 적합성평가, 자동차 등화 안전기준 적합, 구조변경 승인·교통안전공단 실차 검사 | 공공조달 필수, 순찰차 규격서 검사 항목 |

### 3.4 개발 범위 최소화: 무엇을 재사용하고 무엇을 밖에 맡기나

| 구성요소 | 방식 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 레이더 HW·펌웨어 | 재사용 | MCRT-100N/R 그대로, 안테나 빔폭만 차량 루프 조건에 맞춰 조정 |
| 이동 플랫폼 신호처리 | 신규(핵심) | 자차 속도 보정, 클러터 제거, 다중 표적 추적. 당사 신호처리팀 |
| 제어기·관리 S/W | 재사용 + 수정 | 차량감지제어기·VDU 플랫폼, 자가진단·관제 S/W 재사용 |
| 경광등 광학·하우징·리프트 | ODM | 국제산업·현도산업 등 기존 리프트 경광등 제조사 또는 중소 경광등 제조사와 협력 |
| 사이렌앰프·스피커 | 구매 | 기존 경찰 납품 규격품 |
| 카메라·ANPR(T3) | 파트너 | 모트렉스 등 번호판 인식 제어기 보유사 또는 기존 거래 단속장비사 |
| 인증·시험 | 외부 시험기관 | KTC·KTL 등 |

### 3.5 Hikvision 벤치마킹과 개발 방향

해외 5사 중 Hikvision을 기준으로 삼은 이유는 두 가지다. 하나는 77GHz 레이더를 라이트바에 넣은 제품이라 당사 레이더 사업과 가장 가깝다는 점이다. 다른 하나는 리플릿(2023.12)에 라이트바 한 대가 아니라 차량 안 장치와 관제센터까지 이어지는 시스템 구성이 그려져 있어 사업 구조를 읽을 수 있다는 점이다. 아래 내용은 이 리플릿만 근거로 했다. 제조사 홍보 자료이므로 속도 정확도, 중량, 방수 등급, 인증은 나와 있지 않아 비교하지 못했다.

그림 3-1. Hikvision Intelligent Light Bar 시스템 구성. 리플릿은 위 구성품이 "모두 같은 제품 코드에 포함된다"고 밝힌다. 출처: Hikvision Intelligent Light Bar 리플릿(2023).

리플릿에서 읽은 것

| 항목 | Hikvision(리플릿) | 당사에 주는 의미 |
| --- | --- | --- |
| 판매 단위 | 라이트바, 컨트롤러(RJ45), 모바일 PAD, 모바일 NVR, 핫스팟, 중앙관리 S/W(HikCentral Master Lite)를 한 제품 코드로 구성 | 장비 한 대가 아니라 세트로 판다. 국내 순찰차도 경광등을 차량 패키지의 일부로 사는 구조라 같은 방식이 맞는다 |
| 센서 | 전·후면 8MP, 좌·우 5MP 카메라 4대와 77GHz 레이더(최대 128 타깃, 320km/h, 5차로) | 영상 중심 구성이다. 영상 장치가 커지면 전원과 하중이 늘고 영상정보 처리 문제가 생긴다 |
| 위반 유형 | 번호판 인식과 과속·역주행·차로변경 감지 | 단속 장비 쪽 강점이다. 당사 T3에서 파트너 협력으로만 따라간다 |
| 증거관리 | 자동 분류, 관련 정보 열람, 중앙 서버 연동 | 영상이 없는 T2는 이벤트 기록(시각, 속도, 위치)만 서버로 보낸다. 증거 영상은 T3 이후 |
| 조작 | 컨트롤러로 경광등·사이렌을 간단히 켠다 | 경찰관 조작 부담을 줄이는 구성이다. 국내는 통합디바이스가 같은 역할이라 연동으로 대응한다 |
| 환경 | 보조조명, 방충격·내간섭, 방수 설계, GPS·4G·Wi-Fi | 당사 목표(IP67, 진동·EMI)와 같은 방향이다. GPS는 자차 속도 보정에도 쓴다 |
| 전원 | DC 12~14V, 18.3A(약 220~260W로 계산) | 카메라와 보조조명이 포함된 값으로 추정되나 리플릿에 구성이 없어 직접 비교는 어렵다. 전기 순찰차에서는 저전력이 강점이 된다 |
| 후방 접근 경보 | 리플릿에서 확인하지 못함 | 국내 2차사고 수요에 맞춘 당사 대표 기능으로 차별화할 수 있다 |

개발 방향 여섯 가지

- 세트로 설계하고 한 제품 코드로 판다. T2는 경광등 바, 제어기, 운전석 표시기, 관리 S/W를 한 묶음으로 구성한다. 납품·설치·A/S 창구를 하나로 만들어 특장업체와 수요기관 모두 부담이 줄어든다.

- 레이더를 먼저, 영상은 뒤로. Hikvision은 카메라가 중심이고 당사는 레이더가 중심이다. T2는 영상을 저장하지 않아 전력과 중량이 작고 규격서 통과가 쉽다. 영상은 T3에서 파트너 카메라로 붙인다.

- 후방 접근 경보를 대표 기능으로 앞세운다. 리플릿에서 확인되지 않는 기능이고 국내 현장의 위험(2차사고)과 직접 맞닿아 있다. 규격서에 이미 있는 통합디바이스 연동과 후방 LED 전광판 연동으로 기능을 완성한다.

- 다중 표적 추적을 성능 지표로 삼는다. Hikvision은 128 타깃을 내세운다. 당사도 신호처리의 핵심이 다중 표적 추적이므로 동시 추적 표적 수를 목표 규격에 넣되, 기존 MCRT 규격과 개념 시제품 실측을 확인한 뒤 수치를 정한다(미정).

- 저전력·경량을 전기 순찰차 대응 강점으로 굳힌다. 목표 60W 이하(경광 별도)와 25kg 이하를 유지하고, 시험 성적서로 증빙한다.

- 77GHz는 2차년도 이후 선택 사항으로 검토한다. 24GHz는 KC 적합성평가와 경찰 납품 실적이 있어 T2에 그대로 쓴다. 77GHz는 해상도 이점이 있지만 신규 개발과 인증이 더해지므로 T3 확장 때 협력 모듈로 검토한다.

따라가지 않는 것. 카메라 4대와 NVR, 모바일 PAD, 관제 플랫폼을 자체 개발하는 일은 하지 않는다. 당사가 "큰 확장 없이" 하는 범위를 벗어나고, 이 영역은 경쟁사가 앞서 있다. 320km/h, 5차로 같은 단속 성능 경쟁도 하지 않는다.

공급 환경: 중국 제조사 규제 동향 (웹 검색 요약, 원문 확인 필요). Hikvision은 중국 업체다. 미국은 연방 조달에서 Hikvision·Dahua 영상감시 제품 구매를 금지했고(2019 국방수권법 889조), 2022년 11월부터 두 회사의 신규 장비 인증을 막았으며 2024년 4월 항소법원이 이를 인정했다. 국내에서는 한국전력이 중국산 CCTV 3,663대를 2029년까지 전량 교체한다는 보도(2025.11)가 있고, 국가정보원이 공공 CCTV 보안 기준을 마련했으나 권고 수준이라는 보도가 있다(시기 확인 필요). 반대로 경찰청 등에서 Hikvision 카메라를 쓴다는 2019년 보도도 있다. 국내 경찰이 이 제품을 쓰지 못하게 하는 규정은 확인하지 못했다. 따라서 "국산 제품, 데이터 외부 전송 없음(T2), 국내 A/S"를 방어 포인트로 삼되 경쟁사를 배제할 수 있다고 전제하지 않는다. T3로 통신·영상을 붙일 때는 국정원 보안 기준 권고를 먼저 점검한다.

## 4. 사업화 전략과 경찰청 직납 로드맵

### 4.1 단계별 계획

0단계 (2026.10~12) 준비.

- 경찰청 교통국(교통안전과·교통운영과), 장비운영 부서, 고속도로순찰대, 서울·경기남부청 교통과 등 현장 인터뷰 5건 이상. "후방 접근 경보"와 "주행 중 과속 검지" 중 어느 쪽 수요가 강한지 확인.

- 구매연계형 과제용 수요처 구매동의서 협의 시작. 1순위 시도경찰청 또는 경찰청, 2순위 나눔컴퍼니·현대차(스마트순찰차 특장 수요처), 3순위 한국도로공사·도로교통공단.

- 특허 FTO: Ekin 3건의 한국 패밀리 확인, 회피 설계 메모. 당사 선행 특허 1~2건 출원("자차 속도 보정 기반 경광등 내장 레이더 속도검지", "후방 접근 위험도 기반 경광 패턴 자동 전환").

- ODM 파트너 LOI 1건, 카메라 파트너 LOI 1건.

- 나눔컴퍼니와 통합디바이스 연동 규격 협의, 경찰청 장비운영과 순찰차 사양서와 차량별 규격서 원본 입수.

- 과제 기획서 초안(5장) 완성. 2027 KPEX 국제치안산업대전 부스 신청.

1단계 (2027) 개발·과제.

- 1~3월: 구매연계형(상반기) 접수, 치안신산업 사업화 지원 접수(해당 시), 경찰청 R&D 기술수요조사에 "레이더 일체형 스마트 경광등" 수요 제출.

- 3~6월: 폴리스랩 3.0 공고 대응, 조달청 시범구매연계형 접수.

- 연중: T2 시제품 10대 제작(TRL6), 시도경찰청 협조로 순찰차·암행순찰차 5~10대 시범 장착, KPEX 출품, 벤처·이노비즈 등 가점 인증 보유 여부 확인.

2단계 (2028) 실증·지정.

- 과제 현장 실증(3개월 이상, 10대) 완료, TRL8. 경찰청 규격서 반영 협의.

- 혁신제품 지정 신청(상반기), 지정 시 조달청 시범구매 사업으로 30대 내외 보급.

- 우수제품 지정 준비(특허 등록 완료 시), T3 단속형 시제품 완성.

3단계 (2029~) 직납 정착.

- 혁신제품 수의계약으로 시도경찰청 직납 연 300대, 종합쇼핑몰 MAS 등록(거래실례 확보 후), T1 기본형으로 일반 교체 수요 진입.

- 2030년 이후 연 1,000대, 소방·지자체·해외(동남아 치안한류 채널) 확장.

### 4.2 목표 직납 구조

경찰청 · 시도경찰청 (수요기관)
   │  ① 혁신제품 수의계약 / 시범구매 (2028~)
   │  ② 경찰청 교통단속장비 구매 (2nd 벤더, 2027~)
   │  ③ 종합쇼핑몰 MAS (2029~)
   ▼
엠클라비스㈜ (계약 상대방, 완제품 책임)
   ├── 자체: 레이더 · 신호처리 · 제어기 · 관리 S/W · 설치 교육
   ├── ODM: 경광등 광학 · 하우징 · 리프트 (국제산업 / 현도산업 등)
   └── 파트너: 카메라 · ANPR (T3), 사이렌앰프 (규격품)
   (병행) 특장업체 · 현대차 스마트순찰차에 레이더 모듈 공급 → 실적 · 현금흐름

### 4.3 영업·관계 구축 계획

- 경찰청. 교통국(단속 장비 예산·규격), 미래치안정책국·과학치안진흥센터(R&D), 장비운영 부서(순찰차 특장 규격)의 세 창구를 각각 담당자 지정. 분기 1회 방문.

- 시도경찰청. 서울·경기남부·고속도로순찰대를 실증 파트너로 확보. 실증 결과를 경찰청 규격 개정 제안에 활용.

- 특장업체·완성차. 나눔컴퍼니에는 "레이더 모듈 공급 + 경광등 단품은 당사 브랜드" 구도를 제안. 현대차 스마트순찰차 차기 모델 특장 사양에 레이더 경광등 옵션 반영 제안.

- 기존 거래처. 토페스·진우ATS·아이티인·렉스젠 등 단속장비사에는 T3 단속형의 카메라·소프트웨어 파트너 역할을 제안해 경쟁이 아닌 협력으로 정리.

## 5. 정부 R&D 과제 제안 (1억 원 이상)

### 5.1 후보 과제 비교

2026년 공고 기준으로 확인한 정보이며, 2027년에도 유사한 일정으로 재공고될 것으로 보고 준비한다. 접수 기간·금액은 공고 때 반드시 재확인한다.

| 과제 | 주관 | 과제당 지원 | 2026년 일정(참고) | 신청 요건 | 당사 적합도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 민관공동기술사업화 R&D 구매연계형 | 중기부(기정원) | 2년 최대 6억, 정부 75% 이내 | 3차 공고 5/25, 접수 6/15~6/29 (상반기 접수 시기 미확인) | 수요처의 구매동의서 또는 구매계약서 | ★★★★★ |
| 공공혁신수요기반 혁신제품 기술개발 시범구매연계형 | 조달청(한국조달연구원) | 2년 내외 10억 내외 | 공고 5/13, 접수 5/18~6/10 | 중소기업, 기업부설연구소·연구개발전담부서 보유 필수, 지정 수요 12개 중 1개 선택(AI·첨단기술·국민생활안전 등), 경광등 관련 수요가 있는지 미확인 | ★★★ (수요 목록 확인 전) |
| 치안현장 맞춤형 연구개발사업(폴리스랩 3.0) 신속시범형 | 과기정통부·경찰청(KIPoT) | 18개월 9억(2026년 선정 사례, 공고 한도 미확인) | 선정계획 공고 4/21(경찰청 제2026-26호), 7월 착수 | 시제품(TRL6) 보유, 18개월 내 TRL8·현장실증. 기업 주관 가능(2026년 선정 주관기관 ㈜스트라티오코리아) | ★★★★★ |
| 치안신산업 핵심기술 사업화 지원 | 과기정통부·경찰청(KIPoT) | 2년 5억 내외, 연 7개 | 2026.3.3 접수 마감 | 치안 분야 R&D 성과 보유 기관. 제품화·인증·시장진출 전주기 지원 | ★★★★ (폴리스랩 후속으로 적합) |
| 중소기업기술혁신개발사업 시장대응형 | 중기부(기정원) | 2년 5억 | 상·하반기 공고 | 중소기업, 수요처 불요 | ★★★ (예비) |
| 미래치안도전기술개발(융합탐색) | 과기정통부·경찰청 | 과제별 상이 | ~8/10 접수 | 대학·연구소 중심, 기업은 공동기관 참여 | ★★ |
| 경찰청 R&D 기술수요조사 | 경찰청·KIPoT | (과제 아님) 수요 제안 창구 | 3/23~4/21 접수 | 누구나 제출 가능. 채택 시 지정공모 과제로 기획 | ★★★ (필수 활동) |

제외: 창업성장기술개발(디딤돌, 최대 1.5억)은 창업 7년 이내 기업 대상이라 2016년 설립인 당사는 해당하지 않는다.

### 5.2 추천 신청 조합

| 조합 | 2027년 신청 | 기대 효과 |
| --- | --- | --- |
| 기본안 | 구매연계형(6억) + 폴리스랩 3.0 신속시범(9억) | 수요처가 다르면(특장업체 vs 경찰) 중복 아님. 한 건만 되어도 개발비 충당 |
| 대안 | 조달청 시범구매연계형(10억) 단독. 지정 수요 12개 중 경광등 관련 수요가 없으면 불가 | 금액이 가장 크고 완료 즉시 혁신제품·시범구매로 직납 연결. 경쟁률 높음 |
| 후속(2028~2029) | 치안신산업 사업화 지원(5억) + 혁신제품 지정 | 폴리스랩 성과를 제품화·인증·시장진출까지 이어감 |

### 5.3 제안 과제 개요 (공통 기획서 초안)

과제명. 주행·정차 중 전·후방 레이더 기반 2차사고 예방 및 과속 검지 기능을 갖춘 레이더 일체형 스마트 경찰 경광등 개발과 현장 실증

필요성.

- 갓길 정차·사고처리 중 경찰관 2차사고는 리프트 경광등 도입 사유이나, 현재 경광등은 "보여 주기"만 할 뿐 접근 차량을 감지하지 못한다.

- 순찰차 탑재형 단속장비는 암행순찰차 중심으로 1개사가 공급하며 일반 순찰차에 보급하기에는 고가·대형이다. 경광등에 레이더를 내장하면 추가 설치 공간 없이 전 순찰차로 확산할 수 있다.

- 2035년 전기차 100% 전환으로 순찰차 특장이 재설계되는 시점에 국산 표준을 선점해야 한다. 해외 5사가 같은 개념의 제품을 2026년부터 출시 중이다.

최종 목표. 경찰 규격을 충족하는 레이더 일체형 스마트 경광등(T2) 시제품을 개발하고, 시도경찰청 순찰차 10대에 3개월 이상 장착 실증하여 TRL8을 달성, 혁신제품 지정 요건을 갖춘다.

개발 내용(워크패키지).

| WP | 내용 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| WP1 | 이동 플랫폼용 레이더 신호처리: 자차 속도 보정, 클러터 제거, 다중 표적 추적, 후방 위험도 산출 | 엠클라비스 |
| WP2 | 경광등 일체형 하우징·광학·전원·EMI 설계, 리프트 연동, 전기차 12V 대응 | ODM 협력사 + 엠클라비스 |
| WP3 | 제어기·운전석 표시기·관제 S/W, 자가진단, 경광·전광판 자동 전환 로직 | 엠클라비스 |
| WP4 | 인증(KC EMC, 전파, 등화 안전기준)·경찰 규격 적합 시험, 현장 실증 10대·3개월, 운용 매뉴얼 | 엠클라비스 + 시험기관 + 참여 경찰관서 |

성과 지표(정량).

| 지표 | 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 속도 측정 오차(정지) | ±1km/h 이하 | 공인시험기관 기준 차량 시험 |
| 속도 측정 오차(주행 중, 60~120km/h) | ±3% 이내 | GPS 기준 차량 비교 시험 |
| 후방 접근 경보 검지거리·검지율 | 80m, 95% 이상 | 실도로 시험 |
| 소비전력·중량 | 60W 이하(레이더·제어기), 25kg 이하(경광 포함) | 시험 성적서 |
| 현장 실증 | 10대, 3개월, 운용 만족도 4.0/5 이상 | 참여 경찰관서 설문 |
| 지식재산 | 특허 출원 2건, 등록 1건 | 출원·등록 증빙 |
| 사업화 | TRL8, 혁신제품 지정 신청, 시범구매 30대 | 지정 신청서·계약서 |

기간·예산(기본안, 24개월).

| 항목 | 금액(억 원) | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 인건비 | 2.5 | 신호처리 2, HW 1, S/W 1, 과제관리 0.5 (참여율 기준) |
| 시제품·재료비 | 2.0 | T2 시제품 10대, ODM 금형·하우징, 레이더 20기 |
| 인증·시험비 | 0.6 | KC EMC·전파, 등화 안전기준, 경찰 규격 시험 |
| 현장 실증비 | 0.5 | 장착·탈거, 통신, 운용 지원 |
| 위탁·외주(ODM 개발비) | 1.4 | 하우징·광학 설계, 카메라 연동(옵션) |
| 특허·기타 | 0.3 |  |
| 합계 | 7.3 | 정부 5.5 + 자부담 1.8(현금 0.9, 현물 0.9) |

추진 체계. 주관: 엠클라비스㈜. 공동: 경광등 ODM 협력사(기구·광학), 카메라·ANPR 협력사(T3 옵션). 참여·수요처: 시도경찰청 또는 고속도로순찰대(실증), 특장업체 또는 완성차(구매동의). 자문: 도로교통공단 또는 대학(교통안전 효과 분석).

### 5.4 2027년 신청 캘린더

| 시기 | 할 일 |
| --- | --- |
| 2026.10~12 | 수요처 구매동의서 협의(리드타임 가장 김), FTO, 기획서, ODM LOI, 2027 KPEX 신청 |
| 2027.1~2 | 구매연계형 상반기 공고·접수. 벤처·이노비즈 등 가점 인증 보유·유효 여부 확인 |
| 2027.2~3 | 치안신산업 핵심기술 사업화 지원 공고(해당 시 공동 참여 검토) |
| 2027.3~4 | 경찰청 R&D 기술수요조사에 수요 제출. 폴리스랩 3.0 공고 모니터링·접수 |
| 2027.5~6 | 조달청 시범구매연계형 접수(지정 수요 목록 확인 후). 구매연계형 하반기(상반기 탈락 시 재도전) |
| 2027.7~ | 선정 과제 착수. 시제품 제작, 시범 장착 |
| 2028.1~3 | 혁신제품 상반기 지정 신청(과제 성과 기반) |

## 6. 추진 체계·투자·리스크

### 6.1 조직 (큰 확장 없이)

| 역할 | 인원 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 사업 총괄·영업 | 기존 1 | 경찰청·시도청·특장업체 관계, 과제 수요처 협의 |
| 레이더 신호처리 | 기존 2 | 이동 플랫폼 알고리즘(WP1) |
| 제어기·S/W | 기존 1 | WP3 |
| HW·기구(신규) | +1 | 경광등 일체형 하우징·전원·EMI, ODM 창구 |
| 과제관리·인증(신규) | +1 | 과제 행정, 인증 시험, 조달 등록 서류 |
| 외부 | ODM, 시험기관, 특허사무소, 과제 컨설팅(필요 시) |  |

### 6.2 투자 계획 (3년, 단위: 억 원)

| 구분 | 2027 | 2028 | 2029 | 합계 | 재원 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 개발비(인건·재료·외주) | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 6.5 | 정부 R&D 5.5 + 자부담 1.0 |
| 인증·시험·특허 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 과제 내 + 자부담 |
| 영업·전시·실증 지원 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 자부담 |
| 초도 양산 운전자금 | - | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 자부담·정책자금(시범구매 선수금 활용) |
| 합계 | 3.6 | 3.9 | 3.1 | 10.6 | 정부 5.5~8 / 자부담 2~3 |

### 6.3 인증·규격 대응

- KC 전자파 적합등록(EMC), 24GHz 레이더 전파 적합성평가(기존 MCRT 인증 활용, 차량용 모델 추가).

- 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」의 긴급자동차 경광등(색상·설치) 규정 적합. 차량 장착은 구조변경 승인과 교통안전공단 실차 검사(기술검토, 제원 측정, 최대안전경사각도 측정) 대상이며 나눔컴퍼니 규격서가 이를 검사 방법으로 명시한다. 등화장치가 별도 튜닝 승인 대상인지는 0단계에서 확인.

- 경찰청 장비 규격서(경찰-6310 계열 검지기 규격), 순찰차 사양서(경찰청 장비운영과), 나눔컴퍼니 차량별 규격서와 통합디바이스 규격 입수 및 적합 시험. 차량탑재형 교통단속장비 규격은 T3 단계에서 대응.

- 조달 등록용: 직접생산확인(해당 품목이 중소기업자간 경쟁제품인 경우), 품질보증·A/S 체계 서류.

### 6.4 리스크와 대응

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 경찰청 수요 미확보(구매동의서 못 받음) | 높음 | 수요처를 특장업체·완성차로 대체, 폴리스랩(수요처 불요) 병행, 수요조사 창구 활용 |
| 특장 패키지 구조가 경광등 단품 분리를 막음 | 높음 | 혁신제품 수의계약·교통단속장비 예산으로 우회, 특장업체에 모듈 공급 협력 |
| Ekin 등 해외 특허 저촉 | 중간 | 0단계 FTO, 청구항 회피(얼굴인식·DB 매칭 미포함, 레이더·경광 연동 구조로 차별화) |
| 경광등 광학·양산 노하우 부족 | 중간 | ODM 협력, 당사는 레이더·제어기만 책임 |
| 전기차 전환으로 루프·전원 규격 변경 | 중간 | 저전력·경량 설계, 현대차 스마트순찰차 규격 추적 |
| 과제 탈락 | 중간 | 2건 이상 병행 신청, 시장대응형 예비, 자부담 범위 내 T2 최소 시제품 자체 진행 |
| 개인정보·영상 증거 논란(T3) | 낮음 | T2까지는 영상 미저장·미식별, T3는 경찰청 TCS 체계와 기존 공급사 방식 준용 |
| 핵심 인력 이탈 | 중간 | 과제 인건비로 처우 개선, ODM·파트너로 의존도 분산 |

## 7. 재무 계획 (보수적 가정)

단위: 억 원. 단가는 T2 600만 원, T3 1,500만 원, 레이더 모듈 160만 원(현 공급가 기준)을 가정했다. 실제 단가는 경찰 규격·수량에 따라 달라진다.

| 항목 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 정부 R&D 수입 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | - |
| 레이더 모듈 공급(특장·완성차) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 시범구매·실증 납품(T2) | - | 1.8(30대) | - | - |
| 직납 매출(T2·T3) | - | - | 18.0(300대) | 36.0(600대) |
| 사업 매출 합계 | 3.0 | 5.8 | 21.0 | 39.0 |
| 직접 원가(ODM·부품·설치) | 0.8 | 2.2 | 11.5 | 22.0 |
| 개발·영업·고정비 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 |
| 영업손익 | -0.8 | 0.6 | 6.0 | 12.5 |

손익분기는 2028년 시범구매 시점, 투자 회수는 2029년 직납 첫해로 본다. 2029년 300대는 연간 순찰차 경광등 수요(1,000~1,200대)의 25~30%에 해당하며, 혁신제품 수의계약과 시도청 2~3곳 집중 영업으로 달성 가능한 수준으로 잡았다.

## 8. 향후 90일 실행 항목

| 번호 | 항목 | 담당 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 경찰청 교통국·시도청·고속도로순찰대 현장 인터뷰 5건(2.6장의 세 질문 포함), 수요 우선순위 확정 | 영업 | 2026.11.15 |
| 2 | 구매연계형 과제 수요처 후보 3곳에 구매동의서 협의 개시 | 영업·대표 | 2026.11.30 |
| 3 | Ekin 특허 한국 패밀리 조사·FTO, 당사 특허 2건 출원 준비 | 기술·특허사무소 | 2026.12.15 |
| 4 | 리프트 경광등 제조사 2곳 ODM 협의, LOI 1건 | 기술·영업 | 2026.12.15 |
| 5 | 과제 기획서(5.3) 완성, 과학치안진흥센터·기정원 사전 상담 | 과제관리 | 2026.12.31 |
| 6 | T2 개념 시제품(기존 레이더 + 시판 경광등 결합) 1대 제작, 자차 속도 보정 알고리즘 PoC | 기술 | 2026.12.31 |
| 7 | 2027 KPEX 국제치안산업대전 부스 신청, 전시 콘셉트 확정 | 영업 | 2026.12.31 |
| 8 | 경찰청 순찰차 경광등·교통단속장비 규격서 입수 | 영업 | 2026.12.31 |
| 9 | 국내 시장조사 12주 계획 착수(별도 문서 「국내 시장조사 계획」), 정보공개청구 접수 | 영업·기획 | 2026.10.30 |
| 10 | 사업타당성 조사 12주 착수(별도 문서 「사업타당성 조사 계획」), 게이트 1(11/20)·게이트 2(12/18) 점검, 최종 결정 2027.1.8 | 영업·기술·대표 | 2026.10.30 |

## 부록 A. 참고 자료

내부 자료(2025~2026 조사).

- 「5사 경광등 비교표」(2025.10.31): VITRONIC, Ekin, Hikvision, GET, Dahua 제품 사양 비교.

- 해외 제조사 자료(제품 이미지·사양 출처): VITRONIC 발표자료 "The Relevance of Mobile Enforcement"(Walter Planer, ASECAP Days 2024.5), Hikvision "Intelligent Light Bar" 리플릿(2023), GET Group ADHAM Smart Patrol 브로슈어, Ekin Patrol G2 사용자 매뉴얼(V1.0.241120). Dahua iPatrol은 이미지 자료 없음.

- 국내 동향·2.6장 보조 자료(웹 검색 요약, 2026.10.7): 서울신문 "[단독] 경찰도 열 달간 몰랐다… '암행 순찰'은 위법"(2024.6.27, 자유일보·트위그24 등 전재), 한국경제 "과태료 2배 폭증…암행단속 위법성 논란"(2024.8.4), 일요시사 순찰차 앱 미제공 납품 논란, 헤럴드경제 AI 순찰차(2026.4)·AI 패트롤카(2025.12) 보도, 머니투데이 AI 순찰차 시범(2026.5), 전자신문 2035 전기·수소 경찰차 전환(2026.7.30), 아시아경제 모트렉스 AI+ 인증(2026.3), 문화일보 탑재형 단속장비 보도. 원문 확인 전이다.

- Hikvision 벤치마킹 보조 자료(웹 검색 요약, 2026.10.7): IPVM "Where Dahua and Hikvision Are Banned", SecurityInfoWatch·Security Sales의 FCC 신규 인증 금지 보도, 뉴데일리(2019.5)·MTN(2025.11.19) 중국산 CCTV 관련 보도. 원문 확인 전이다.

- 국내 규격 자료: ㈜나눔컴퍼니 순찰차 규격서(NN-CARP115 쏘나타, NN-EXPC 렉스턴, NN-COPC 싼타페), 순찰차 공용 통합디바이스 외 2종 규격서(식별번호 24857805), 경기북부 자율방범대 경광등 입찰요청서(규격서). 모두 작성 연도 미확인.

- 「경광등 관련 전세계 동향」(2025.10.31): 글로벌 뉴스·전시·시장 환경 요약.

- 「경광등 관련 특허 조사」(2026.4): US5491464A, US9002313B2, US9928737B2, US9791766B2, US10946793B1 분석.

- 「2024년 경찰청 종합쇼핑몰 납품요구 물품 내역」(엑셀, 137건): 나눔컴퍼니 공급 패키지용품·차량 분석.

- 경찰청 「K-치안산업 100」(2024.6): 035 스마트 순찰차, 051 차량탑재형 교통단속장비(아이에스앤로드테크), 052 번호판 인식 제어기(모트렉스), 053~058 나눔컴퍼니 경광등·경고등 제품군.

- 당사 제품 소개서: MCRT-100N(2020.10), MCRT-100R(2023.3), 단차로 톨게이트 레이더(2025.4), 2026 ITS 세계총회 출품 6종 홍보문구 제안(2026.9).

외부 자료(2026.10.6 웹 조사, 공고 시 재확인 필요).

- 과학치안진흥센터(KIPoT) 2026년 신규사업 공고: 폴리스랩 3.0, 치안신산업 핵심기술 사업화 지원(2026~2031년 273억 원, 44개 과제, 2026년 7개 과제 2년 5억 원 내외, 접수 ~3/3), 미래치안도전기술개발, 치안데이터활용기술개발.

- 2026년 폴리스랩 3.0 신속시범형 선정 사례: ㈜스트라티오코리아(주관)·동국대(공동), 2026.7~2027.12, 정부출연금 9억 원.

- 중기부 2026년 중소기업 기술개발 지원사업 통합공고: 민관공동기술사업화 R&D 구매연계·상생협력(총 303억 원, 2년 6억 원 이내, 정부 75%), 기술혁신개발사업 시장대응형(2년 5억 원), 시장확대형(3년 36억 원), 창업성장(디딤돌, 창업 7년 이내).

- 조달청 2026년 공공혁신수요기반 혁신제품 기술개발 시범구매연계형(과제당 10억 원 내외, 2년, 접수 5/18~6/10), 혁신제품 지정(2026년 2차 60개 지정, 수의계약 최대 6년), 혁신제품 스카우터 데모데이.

- 중기부 2026년 하반기 혁신제품 신규지정 신청(7/10~8/10), 상반기(1/30~3/5).

- 경찰청 2026년 R&D 기술수요조사(3/23~4/21).

- 경찰청 순찰차 탑재형 교통단속장비: 2021년 말 암행순찰차 17대 시범, 약 3개월 1만 2,503건 적발, 2022.3 본격 운영, 고속도로 암행순찰차 42대 확대 계획(언론 보도, 원문 날짜 재확인 필요).

- 경찰 차량 1만 7,600대, 연평균 신규 1,908대, 2035년 신규 100% 전기·수소차(2026.7.30 협약). 경찰청 다목적 순찰차 연 120대 규모(르노 그랑 콜레오스 2025년 50대, 2026년 60대).

- 리프트 경광등 제조·납품: 국제산업, ㈜현도산업(2025년 납품사 변경), 2025년 5세대(LED 전광판) 도입.

- 조달청 다수공급자계약 요건: 세부품명 거래실례 3건 이상, 품목 1건 이상, 특수관계인 거래 불인정, 3년간 미납품 시 재계약 1년 제한.

## 부록 B. 2024년 경찰청 납품요구 내역 분석 요약

| 세부품명(나눔컴퍼니) | 건수 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 패키지용품 | 69 | 리프트경광등, 그릴경광등, 싸이렌앰프, 써치라이트, 무전기함 등 |
| 차량도장서비스 | 26 | 순찰차 고유 도장·데칼 |
| 중형승합차 | 22 | 수인호송차 NN-CARP202 등 |
| 다목적승용차·승용차·대형승합차 등 | 13 | 안전순찰차, 지휘차, 고속버스 |
| 호각(LED 전자호루라기) | 2 | 단가계약 구매 |
| 기타(변속기·휠·규격서 등) | 5 |  |

가장 큰 단일 건은 2024년 9월 "경찰청 전기다목적순찰차 구매"의 리프트경광등 외 2종 181대(계약단가 610만 원, 납품단가 490만 원, 8.87억 원)이며, 같은 납품요구의 총액은 125.7억 원(차량 포함)이다. 경광등은 차량 가액의 약 7%를 차지한다.

## 부록 C. 특허 조사 요약 (2026.4)

| 특허 | 출원인 | 요지 | 상태 | 당사 영향 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US5491464A | Conrad C. Carter | 경찰차 지붕 원격 레이더 건 + 다중 카메라 녹화 | 만료 | 없음 |
| US9002313B2 | Federal Signal | 경광등 하우징 내 경고·통신·센서 통합 구조 | 2026.8.30 만료 | 통합 구조 자유 실시 |
| US9928737B2 | Ekin Teknoloji | 차량 장착 ANPR + 레이더 속도 + 무선 전송 | 2034.12 유효 | T3에서 청구항 검토, 한국 출원 여부 확인 |
| US9791766B2 | Ekin Teknoloji | 번호판·얼굴인식·속도 통합 휴대형 | 2034.1 유효 | 얼굴인식 미포함으로 회피 |
| US10946793B1 | Ekin Teknoloji | 위협 탐지형 스마트 경찰 라이트바 | 2040.4 유효 | ALPR·얼굴인식 기반 위협평가 미포함으로 회피, T2는 비저촉 가능성 높음 |

## 부록 D. 용어

- MAS(다수공급자계약): 조달청이 품질·성능이 유사한 여러 업체와 단가계약을 맺고 수요기관이 종합쇼핑몰에서 골라 사는 제도.

- 제3자단가계약: 조달청이 단가를 정해 두고 수요기관이 납품요구하는 계약. 패키지용품은 이 방식으로 차량과 동시구매된다.

- 혁신제품: 조달청·각 부처가 지정하는 R&D 성과·혁신성 제품. 지정 시 수의계약이 가능하고 조달청이 시범구매해 공공기관에 보급한다.

- TRL: 기술성숙도. 6은 유사 환경 시제품 검증, 8은 실제 환경 시스템 완성.

- TCS: 교통경찰업무관리 시스템. 단속 정보를 받아 과태료 고지서를 발송한다.

- KIPoT: 과학치안진흥센터. 경찰청 R&D 전문기관.

- 기정원: 중소기업기술정보진흥원. 중기부 R&D 전문기관.